

**АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.03.2025 № 111

пгт Нема

**О мерах по повышению ответственности муниципальных заказчиков   
Немского муниципального округа, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и иных юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на этапе исполнения муниципальных контрактов (договоров)**

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения ответственности муниципальных заказчиков за надлежащее исполнение муниципальных контрактов (договоров) администрация Немского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Считать приоритетной задачей повышение ответственности муниципальных заказчиков Немского муниципального округа, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и иных юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – заказчики), на этапе исполнения муниципальных контрактов (договоров) (далее – контрактов).

2. В случае возникновения права требования уплаты неустойки (штрафов, пеней) от поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчики обязаны принимать меры для взыскания неустойки (штрафов, пеней):

2.1. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования уплаты штрафа, связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом, направлять поставщику (подрядчику, исполнителю) претензионное письмо с требованием уплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма штрафа, рассчитанного в соответствии с положениями [законодательства](https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/0) и условиями контракта.

2.2. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования уплаты пеней, связанного с просрочкой исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств предусмотренных контрактом, либо одновременно с направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, связанного с просрочкой исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), направлять поставщику (подрядчику, исполнителю) претензионное письмо с требованием уплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма, пеней, рассчитанных в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

2.3. В случае наличия обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в виде денежных средств, вносимых на счет, указанный заказчиком в извещении, документации о закупке, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, не позднее 5 рабочих дней с момента истечения срока, указанного в претензионном письме, направлять поставщику (подрядчику, исполнителю) уведомление об уплате (удержании) неустойки (штрафов, пеней) за счет указанных денежных средств.

2.4. В случае наличия обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии в течение 5 рабочих дней с момента истечении срока, указанного в претензионном письме, но не позднее 5 рабочих дней до даты окончания действия независимой гарантии направлять гаранту требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) в порядке и сроки, предусмотренные независимой гарантией, с приложением необходимых документов.

2.5. При неоплате (отказе от уплаты) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафов, пеней), начисленной в соответствии с условиями контракта, в срок, указанный в претензионном письме, и недостаточности средств обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств для погашения суммы неустойки в течение 20 дней с момента истечения срока, указанного в претензионном письме, направить в суд заявление с требованием взыскания неустойки (штрафов, пеней), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта и уменьшенной на сумму уплаченной за счет средств обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств неустойки.

3. Меры, предусмотренные подпунктами 2.3, 2.4, 2.5 пункта 2 настоящего постановления, принимаются заказчиками в случае отсутствия оснований, предусмотренных Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом», для списания начисленных неустоек

4. Ответственность за несоблюдение заказчиками требований, установленных правовыми (нормативными правовыми) актами в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также за нарушение условий и (или) неприменение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям), предусмотренных контрактами, несут должностные лица заказчиков, осуществляющие контроль за исполнением контрактов, в соответствии с действующим законодательством.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Немского района от 05.03.2012 № 46 «О мерах по повышению ответственности муниципальных заказчиков администрации, муниципальных казенных учреждений Немского района при размещении заказов и исполнении заключенных муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров)».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Немского муниципального округа Кировской области.

Глава Немского

муниципального округа Н.Г. Малышев