Отчет о реализации муниципальной программы Немского района

«Развитие транспортной системы» за 12 месяцев 2022 года

(наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 166,731 км | Администрация Немского муниципального округа | Января 2022 года | Декабря 2022 года | Всего | 17376,48809 | Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами (пескосоляной смесью), очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления участков не отвечающим уровню содержания, гредирование грунтовых и гравийных дорог, обочин, окраска автопавильонов и металлических ограждений. Устройство защитного слоя а\б покрытия на а\д Нема-Порез |
|  |  |  |  | областной бюджет | 16506,906 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (бюджет района) | 869,58209 |  |
| Расход по исполнению обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении субсидии с Министерством транспорта Кировской области отчетного финансового года | Администрация Немского муниципального округа | январь2022 года | Март 2022года | Всего | 177,575 | Проведены следующие работы по содержанию: очистка дорог и обочин от снега, распределение пескосоляной смеси |
|  |  |  |  | областной бюджет | 168,623 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (бюджет района) | 8,875 |  |
| Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | - | - | - | Всего | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (бюджет района) | - |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | Всего | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (бюджет района) | - |  |
| Работы по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Администрация Немского муниципального округа | Января 2022 года | Декабря 2022 года | Всего | 1422,15983 | Организация транспортного обслуживания населения с административным центром района по 5 муниципальным маршрутам совершено 348 рейсов и перевезено 3218 пассажиров |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | 1422,15983 |  |
| Мероприятия предусмотренные порядком использования муниципального дорожного фонда | Администрация Немского муниципального округа, ТУ | Январь 2022 года | Декабря 2022 года | Всего | 7591,0475 | - Содержание УДС территориальных управлений - Ремонт ул.Колхозная пгт.Нема |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | 7591,0475 |  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов | - | - | - | Всего | 5087,9 | Ремонт автомобильной дороги ул. Колхозная пгт. Нема 0,777м |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 5037,0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | 50,9 |  |
| Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | Администрация Немского муниципального округа |  |  | Всего | 912,62626 | Предоставление субсидии из бюджета Немского муниципального округа на возмещении части затрат юридическим лицам или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 903,5 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | 9,12626 |  |

Ведущий специалист управления жизнеобеспечения                                                                     О.С. Шитова