Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы Немского района Кировской области «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Немского района Кировской области «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Немского района Кировской области от 25.12.2018 № 241. В 2022 году постановлением администрации Немского района от 11.01.2022 №2 «О внесении изменений в муниципальную программу Немского района Кировской области «Развитие транспортной системы» внесены изменения в связи с утверждением бюджета муниципального образования Немский муниципальный район на 2022 год и плановый 2023-2024 годы. Внесение изменений постановлением администраций Немского района от 24.03.2022 №44 связано с внесением изменений в бюджет муниципального образования Немский муниципальный район на 2022 год и плановый 2023-2024 годы, от 17.05.2022 №116 на основании решения Немской районной  Думы от 26.04.2022 № 8/87«О внесении изменений в решение Немской районной Думы от 17.12.2021 № 4/47 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный район Кировской области  на 202 год и на плановый период 2023-2024 годов». Внесение изменений постановлением администраций Немского района от 10.08.2022 №176, от 17.10.2022 №220 связано с внесением мероприятий муниципальной программы.

К факторам повлиявшим на ход реализации муниципальной программы можно отнести:

- погодные условия, в следствие которых отсутствовала необходимость выполнения части работ по контракту на содержание автодорог;

- сезонность работ, выполняемых за счет средств программы, а именно отсутствие возможности выполнения ремонтных работ в зимний период, а как следствие этого нецелесообразность проведения процедур по определению подрядчика если сроки исполнения контракта выпадают на зимний период.

- кассовое исполнение части работ в 2022 г.

Значимыми результатами реализации муниципальной программы к 2022 году являются выполнение показателей эффективности, а именно:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 166,731 км;

- ремонт и содержание улично-дорожной сети в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда;

- снижение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП до 0%.

- обеспечение количеством маршрутов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром района до 5 ед.

Приложение: отчетная информация о ходе реализации муниципальной программы на 7 листах.

Первый заместитель главы                                                         А.Н. Рогожников

Ведущий специалист

управления жизнеобеспечения                                                      О.С. Шитова