Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района

на реализацию муниципальной программы Немского района

«Развитие транспортной системы» за 12 месяцев 2022 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, муниципальной заказчик-координатор | Расходы (тыс. рублей) |  |  | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования, план на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» Немского района | Администрация Немского муниципального округа | 26159,345 | 35841,235 | 32567,713 |  |
| Отдельное мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 166,731 км | Администрация Немского муниципального округа | 20122,0 | 20123,0 | 17376,488 | - Предоставление актов выполненных работ и счетов за декабрь 2022г. в январе 2023 г. - Отсутствие необходимости выполнения работ по контракту на содержание автодорог в связи с погодными условиями |
|  | Расход по исполнению обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении субсидии с Министерством транспорта Кировской области отчетного финансового года | - | - | 177,575 | 105,470 |  |
|  | Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | - | - | - | - |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - |  |
|  | Работы по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Администрация Немского муниципального округа | 1500,0 | 1500,0 | 911,10799 | Отсутствие необходимости выполнения части объема работ |
|  | Мероприятия предусмотренные порядком использования муниципального дорожного фонда | Администрация Немского муниципального округа, ТУ | 4537,345 | 8040,060 | 7591,04 | Поздние сроки готовности документации Невостребованные денежные средства дорожного фонда |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах Немского городского поселения | Территориальное управление пгт.Нема | - | 5087,9 | - |  |
|  | Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | Администрация Немского муниципального округа | - | 912,626 |  |  |

Ведущий специалист управления жизнеобеспечения    О.С. Шитова