ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **исполнитель мероприятия** | **Плановый срок реализации мероприятий** | | **Фактический срок реализации мероприятия** | | **Источник финансирования** | **Финансирование (тыс.руб.)**  **2022 год** | **Кассовый расход за 2022 года** |  | **Ожидаемый**  **непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной**  **программы (краткое**  **описание)** |
| **начало реализации мероприятий** | **окончание реализации мероприятий** | **начало реализации мероприятий** | **окончание реализации мероприятий** | **Остатки плана** |
| **1** | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | **Администрация округа** | **х** | **х** | **х** | **х** | **Всего** | **20123,000** | **17376,48809** | **2746,51191** |  |
| **Областной бюджет (субсидия)** | **19116,000** | **16506,906** | **2609,094** |
| **Местный бюджет** | **1007,000** | **869,58209** | **137,41791** |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 166,73 км | Администрация округа | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 17690,93391 | 14944,422 | 2746,51191 | Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, обработка проезжей части а/дпротивогололедными материалами (пескосоляной смесью), очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним от снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания. |
| Областной бюджет (субсидия) | 16806,172 | 14197,078 | 2609,094 |
| Местный бюджет | 884,76191 | 747,344 | 137,41791 |
| 1.2 | Дополнительное Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 166,73 км | Администрация округа | апрель | август | апрель | декабрь | Всего | 2432,06609 | 2432,06609 | - | Устройство верхнего слоя на автомобильной дороге Нема-Порез площадью 3000 м2 |
| Областной бюджет (субсидия) | 2309,828 | 2309,828 | - |
| Местный бюджет | 122,23809 | 122,23809 | - |
| **2** | **Расход по исполнению обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении субсидии с Министерством транспорта Кировской области отчетного финансового года** | Администрация округа | январь | март | январь | март | Всего | **177,575** | **177,575** | 0,077 | Проведены следующие работы по содержанию: очистка проезжей части дорог и обочин от снега,организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания. |
| Областной бюджет (субсидия) | **168,7** | **168,623** | 0,077 |
| Местный бюджет | **8,875** | **8,875** | - |
| **3** | **Работы по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | **Администрация округа**  Администрация округа | **х** | **х** | **х** | **х** | Всего | **1445,3931** | **1383,70916** | **61,68394** | организация автобусного сообщения внутри муниципального образования.  по 5 муниципальным маршрутам совершено 348 рейсов и перевезено 3218 пассажиров. |
| Областной бюджет (субсидия) | **-** | **-** | **-** |
| Местный бюджет | **1445,3931** | **1383,70916** | **61,68394** |
| 3.1 | выполнение работ,  связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров  и багажа автомобильным транспортом  по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Немского муниципального округа Кировской области | Администрация округа | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 1089,3931 | 1027,70916 | 61,68394 |
| Областной бюджет (субсидия) | - | - | - |
| Местный бюджет | 1089,3931 | 1027,70916 | 61,68394 |
| 3.2 | выполнение работ,  связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров  и багажа автомобильным транспортом  по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Немского муниципального округа Кировской области | Администрация округа | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 356,00 | 356,00 | - |
| Областной бюджет (субсидия) | - | - | - |
| Местный бюджет | 356,00 | 356,00 | - |
| **4** | **Мероприятия**  **предусмотренные порядком использования муниципального дорожного фонда** | **Админист**  **рация округа** | **х** | **х** | **х** | **х** | Всего | **8040,06023** | **7591,04075** | **449,01948** |  |
| Областной бюджет (субсидия) | **-** | **-** | **-** |
| Местный бюджет | **8040,06023** | **7591,04075** | **449,01948** |
| 4.1 | Содержание улично-дорожной сети территориального управления пгт.Нема | территориальное управлениепгт.Нема | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 5242,56 | 5173,30353 | 69,25647 | Содержание улично-дорожной сети территориального управления пгт.Нема 34,07км |
| Областной бюджет (субсидия) | - | - | - |
| Местный бюджет | 5242,56 | 5173,30353 | 69,25647 |
| 4.2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах пгт.Нема | территориальное управлениепгт.Нема | апрель | август | апрель | август | Всего | 411,04 | 411,04 | - | Ремонт автомобильной дороги ул. Колхозная пгт. Нема 0,777км |
| Областной бюджет (субсидия) | - | - | - |
| Местный бюджет | 411,04 | 411,04 | - |
| 4.3 | Содержание улично-дорожной сетиНемского сельского территориального управления | Немское сельское территориальное управление | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 873,0 | 820,72096 | 52,27904 | Содержание улично-дорожной сетиНемского сельского территориального управления 39,58км |
| Областной бюджет (субсидия) | - | - | - |
| Местный бюджет | 873,0 | 820,72 | 52,27904 |
| 4.4 | Содержание улично-дорожной сети Ильинского территориального управления | Ильинскоетерриториальное управление | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 863,0 | 660,37940 | 202,6206 | Содержание улично-дорожной сети Ильинского территориального управления 22,13км |
| Областной бюджет (субсидия) | - | - | - |
| Местный бюджет | 863,0 | 660,37940 | 202,6206 |
| 4.5 | Содержание улично-дорожной сети Архангельского территориального управления | Архангельское территориальное управление | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 513,0 | 512,10658 | 0,89342 | Содержание улично-дорожной сети Архангельского территориального управления 15,58км |
| Областной бюджет (субсидия) | - |  | - |
| Местный бюджет | 513,0 | 512,10658 | 0,89342 |
| 4.6 | Мероприятия направленные на выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального округа | Админист  рация округа | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 123,96899 | - | 123,96899 | Поздние сроки подготовки документации |
| Областной бюджет (субсидия) | - | - | - |
| Местный бюджет | 123,96899 | - | 123,96899 |
| 4.7 | Содержание удс Архангельского сельского поселения |  |  |  |  |  | Всего | 13,49124 | 13,49124 | - | Оплата по выполнению работ по расчистке снега а\д в Архангельском сельском поселении в 2021году |
| Областной бюджет (субсидия) | - | - | - |
| Местный бюджет | 13,49124 | 13,49124 | - |
| **5** | **Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов** | территориальное управление пгт.Нема | апрель | август | апрель | август | Всего | **5087,9** | **5087,9** | **-** | Ремонт автомобильной дороги ул. Колхозная пгт. Нема 0,777м (3885м2) |
| Областной бюджет (субсидия) | **5037,0** | **5037,0** | **-** |
| Местный бюджет | **50,9** | **50,9** | **-** |
| **6** | **Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок** | Админист  рация округа | август | декабрь | октябрь | декабрь | Всего | **912,7** | **912,62626** | **0,07374** | Предоставление субсидии из бюджета Немского муниципального округа на возмещении части затрат юридическим лицам или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |
| Областной бюджет (субсидия) | **903,5** | **903,5** | **-** |
| Местный бюджет | **9,2** | **9,12626** | **0,07374** |
|  | **Работы по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по заказу** | Админист  рация округа | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | Всего | **54,6069** | **38,45067** | **16,15623** | Оплата выполненных работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по заказу |
| Областной бюджет (субсидия) | **-** | **-** | **-** |
| Местный бюджет | **54,6069** | **38,45067** | **16,15623** |
| **Итого расходы по реализации плана** | | | | | | | Всего | **35841,23523** | **32567,71293** | **3273,5223** |  |
| **Средства областного бюджета (субсидия)** | | | | | | | Областной бюджет (субсидия) | **25225,2** | **22616,029** | **2609,171** |  |
| **Средства местного бюджета** | | | | | | | Местный бюджет | **10616,03523** | **9951,683** | **664,3513** |  |

Исполнитель: Шитова О.С. – ведущий специалист управления жизнеобеспечения