| ДУМА НЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | 27.08.2024 | № | 29/265 |  |
|  | пгт Нема |  |  |  |  |

О ходе подготовки объектов социально-культурной сферы

к работе в зимний период

В соответствии с Уставом муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области, а также заслушав информацию заместителя главы администрации Рогожникова А.Н., о ходе подготовки объектов социально-культурной сферы к работе в зимний период ДУМА НЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Информацию заместителя главы администрации Рогожникова А.Н. принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Немского муниципального округа Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Немского

муниципального округа                                                                Н.В. Кощеев

Приложение 1

к решению Думы Немского

муниципального округа

от 27.08.2024 № 29/265

О ходе подготовки объектов социально-культурной сферы

к работе в зимний период

Подготовка объектов жизнеобеспечения к ОЗП 2010-2011 годов ведется согласно распоряжения главы администрации Немского района от23.06.2010№420 «Об итогах прохождения отопительного сезона 2009-2010 годов и организации сезонной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов». Данным распоряжением утверждены «Мероприятия по сезонной подготовке объектов жизнеобеспечения Немского района к отопительному сезону 2010-2011 годов». В ходе подготовки к отопительному сезону работ по замене котлов, теплосетей, оборудования не планировали, предусмотрены в плане текущий ремонт котельных, оборудования, теплосетей, планировалась только замена магистральных участков водопровода в п.Нема по ул.Советская.

За каждым мероприятием закреплен ответственный исполнитель: руководители предприятий ЖКХ и бюджетных учреждений. Ежемесячно на заседаниях оперативного штаба заслушивается отчёт о проделанной работе.

На 10 августа предприятиями ЖКХ, учреждениями заготовлено топлива 20% от потребности, из 15 котельных, отапливающих объекты социальной сферы и жилищный фонд готовы к началу отопительного сезона 9 котельных. Особенностью предстоящего отопительного сезона является то, что в рамках Программы газификации введены в текущем году в эксплуатацию две блочных газовых котельных и три котла наружного размещения с тепловыми сетями в п.Нема и с.Архангельское и будут работать на природном газе, все котельные эксплуатируются специализированными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Хочется отметить положительную работу по подготовке котельных, тепловых сетей к отопительному сезону ООО «Олимп», ООО «Дебют», где своевременно проведены ремонтные работы оборудования, тепловых сетей, зданий котельных, благоустроена территория, заготовлено топливо. Медленными темпами ведутся работы на объектах МУП «Лес». Большой объем работ предстоит выполнить на котельных и тепловых сетях. На всех котельных подобраны операторы, на начало ноября запланировано проведение учебы и переаттестации кочегаров.

По ремонту и замене участков водопроводных сетей большой объем ремонтных работ предстоит провести по п.Нема, на данный момент для улучшения водоснабжения жителей южной части п.Нема вновь проложен участок водопровода протяженностью 450 м, соединивший ул.Полевая с ул.Солнечная, подготовлена документация к проведению торгов по замене участка магистрального водопровода по ул. Советская. Аномально-жаркая погода привела практически повсеместно к проблемам с водоснабжением населения, предприятий и организаций района, значительному увеличению затрат предприятий и ОКК.

Большой объем работ выполнен по ремонту инженерных коммуникаций в зданиях бюджетных учреждений:

- ремонт системы отопления детсад с.Архангельское

- ремонт системы отопления детсад №3 п.Нема

- ремонт системы отопления ДЮК фп

- ремонт наружного водопровода детсад №2 п.Нема.

Учитывая сложившуюся проблему с отсутствием резервных источников электроснабжения на объектах ЖКХ внесены изменения в РЦП «Реформирование и модернизация объектов ЖКХ Немского района на 2004-2010 годы» на 2010 год и предусмотрены средства на приобретение дизель-генератора. Документация для проведения закупки методом размещения заказа путем запроса котировок подготовлена, в текущем квартале будут осуществлены закупки.

Оценивая ход подготовки объектов жизнеобеспечения к ОЗП, можно сказать что объекты ЖКХ МО будут своевременно подготовлены к началу ОЗП.

Заместитель главы администрации                                     А.Н.Рогожников