Информация о расходах на реализацию муниципальной программы на реализацию муниципальной программы Немского района Кировской

области «Развитие транспортной системы» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы | Остаток росписи\плана | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 50258,72 | 48551,10 | 1707,62 | 96,60 |
|  |  | областной бюджет | 33922,00 | 33205,80 | 716,20 | 97,89 |
|  |  | местный бюджет | 16336,72 | 15345,30 | 991,42 | 93,93 |
| Отдельное мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 166,731 км | всего | 18296,00 | 17554,40 | 741,60 | 95,95 |
|  |  | областной бюджет | 18095,00 | 17378,80 | 716,20 | 96,04 |
|  |  | местный бюджет | 201,00 | 175,60 | 25,40 | 87,36 |
|  | Работы по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | всего | 1612,48 | 1594,99 | 17,49 | 98,92 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1612,48 | 1594,99 | 17,49 | 98,92 |
|  | Мероприятия предусмотренные порядком использования муниципального дорожного фонда | всего | 13550,90 | 12602,47 | 948,43 | 93,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 13550,90 | 12602,47 | 948,43 | 93,00 |
|  | Восстановление изношенных верхних слоёв асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге | всего | 2449,00 | 2449,00 | - | 100 |
|  |  | областной бюджет | 2449,00 | 2449,00 | - | 100 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 100 |
|  | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом для членов семей СВО | всего | 15,0 | 14,90 | 0,10 | 99,30 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 14,90 | 0,10 | 99,30 |
|  | Ремонт автомобильной дороги (дорожный миллиард) | всего | 14335,34 | 14335,34 | - | 100 |
|  |  | областной бюджет | 13378,00 | 13378,00 | - | 100 |
|  |  | местный бюджет | 957,34 | 957,34 | -- | 100 |

Исполнитель

Ведущий специалист управления жизнеобеспечения

Е.И. Ковальногих