Отчет о реализации муниципальной программы Немского района

«Развитие транспортной системы» за 12 месяцев 2024 года

(наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 166,731 км | Администрация Немского муниципального округа | Января 2024 года | Декабря 2024года | Всего | 17554,40 | Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами (пескосоляной смесью), очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления участков не отвечающим уровню содержания, гредирование грунтовых и гравийных дорог, обочин, окраска автопавильонов и металлических ограждений. |
|  |  |  |  | областной бюджет | 17378,80 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (бюджет района) | 175,60 |  |
| Работы по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Администрация Немского муниципального округа | Января 2024года | Декабря 2024 года | Всего | 1594,99 | Организация транспортного обслуживания населения с административным центром района по 5 муниципальным маршрутам совершено 594 рейсов и перевезено 5136 пассажиров |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | 1594,99 |  |
| Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом для членов семей участников СВО | Администрация Немского муниципального округа | Января 2024 года | Декабря 2024 года | Всего | 14,90 | Организация транспортного обслуживания населения с административным центром района для членов семей участников СВО |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | 14,90 |  |
| Содержание УДС территориальных управлений |  | Января 2024 года | Декабря 2024года | Всего | 12602,47 | Содержание УДС территориальных управлений |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | 12602,47 |  |
| Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Черезы-Архангельское в Немском муниципальном округе | Администрация Немского муниципального округа | Март 2024года | Сентябрь 2024 года | Всего | 2449,00 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Почтовый проезд в с.Архангельское Неского муниципального округа км 0+030 до 0+230 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2449,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | - |  |
| Ремонт на автомобильных дорогах по ул. Кирова пгт.Нема, по ул. Почтовый проезд с. Архангельское, по ул. Советская с. Ильинское, по ул.Школьная д.Слудка (Немская) в Немском муниципальном округе | Администрация Немского муниципального округа | Март 2024года | Сентябрь 2024 года | Всего | 14335,34 | Ремонт автомобильной дороги по ул Кирова в пгт Нема 610м :Участок №1 от дома №1 до дома №13(0+000-0+330) Участок №2 от дома №13 до дома №27(0+330-0+610); Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Почтовый проезд в с.Архангельское Ахангельского территориального управления 332м: км 0+035 до 0+367; Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Ильинское Ильинского территориального управления 872м: Участок №1 0+622, Участок№2 0+250; Ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная в д.Слудка Немского сельского территориального управления 350м: км 0+317 до 0+667м. |
|  |  |  |  | областной бюджет | 13378,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | 957,34 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» |  |  |  | Всего | 48551,10 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 33205,80 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | 15345,30 |  |

Исполнитель

Ведущий специалист управления жизнеобеспечения

Е.И. Ковальногих