Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района

на реализацию муниципальной программы Немского района «Развитие транспортной системы» за 12 месяцев 2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, муниципальной заказчик-координатор | Расходы (тыс. рублей) |  |  | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования, план на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» Немского района | Администрация Немского муниципального округа | 43570,90 | 50258,72 | 48551,10 |  |
| Отдельное мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 166,731 км | Администрация Немского муниципального округа | 18285,00 | 18285,00 | 17554,40 | - Предоставление актов выполненных работ и счетов за декабрь 2024г. в январе 2025 г. - Отсутствие необходимости выполнения работ по контракту на содержание автодорог в связи с погодными условиями |
|  | Мероприятия, направленные на выполнение условий соглашений и достижения значений результатов, предусмотренных соглашениями | Администрация Немского муниципального округа | 11,00 | 11,00 | 0,00 | Невостребованные денежные средства дорожного фонда |
|  | Работы по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Администрация Немского муниципального округа | 1595,00 | 1612,48 | 1594,99 |  |
|  | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом для членов семей СВО | Администрация Немского муниципального округа | 15,00 | 15,0 | 14,90 | По факту выполнения объема работ |
|  | Мероприятия предусмотренные порядком использования муниципального дорожного фонда | Администрация Немского муниципального округа, ТУ | 7823,90 | 13550,91 | 12602,48 | Поздние сроки готовности документации Невостребованные денежные средства дорожного фонда |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Почтовый проезд с. Архангельское (проект благоустройство сельских территорий) | Архангельское Территориальное управление | 2449,30 | 2449,00 | 2449,00 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги | Территориальные управления | 13391,70 | 14335,33 | 14335,33 |  |

Исполнитель

Ведущий специалист управления жизнеобеспечения

Е.И. Ковальногих