Отчет о реализации муниципальной программы Немского района

«Развитие транспортной системы» за 12 месяцев 2023 года

(наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 166,731 км | Администрация Немского муниципального округа | Января 2023 года | Декабря 2023года | Всего | 18177,419 | Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами (пескосоляной смесью), очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления участков не отвечающим уровню содержания, гредирование грунтовых и гравийных дорог, обочин, окраска автопавильонов и металлических ограждений. Устройство защитного слоя а\б покрытия на а\д Нема-Порез |
|  |  |  |  | областной бюджет | 17267,436 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (бюджет района) | 909,983 |  |
| Расход по исполнению обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении субсидии с Министерством транспорта Кировской области отчетного финансового года | Администрация Немского муниципального округа | Январь 2023 года | Март 2023года | Всего | 586,422 | Проведены следующие работы по содержанию: очистка дорог и обочин от снега, распределение пескосоляной смеси |
|  |  |  |  | областной бюджет | 557,1 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (бюджет района) | 29,322 |  |
| Работы по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Администрация Немского муниципального округа | Января 2023 года | Декабря 2023 года | Всего | 1499,858 | Организация транспортного обслуживания населения с административным центром района по 5 муниципальным маршрутам совершено 598 рейсов и перевезено 5093 пассажиров |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | 1499,858 |  |
| Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом для членов семей участников СВО | Администрация Немского муниципального округа | Января 2023 года | Декабря 2023 года | Всего | 3,871 | Организация транспортного обслуживания населения с административным центром района для членов семей участников СВО |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | 3,871 |  |
| Содержание УДС территориальных управлений |  | Января 2023 года | Декабря 2023 года | Всего | 8858,265 | Содержание УДС территориальных управлений |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | 8858,265 |  |
| Техническое обследование мостовых сооружений на а\дорогах Немского муниципального округа | Администрация Немского муниципального округа | Март 2023 года | Сентябрь 2023 года | Всего | 330,367 | Техническое обследование с составлением технических отчетов на деревянные мосты через р.Немда на а\д Нема-Верхорубы, через р. Омутайка на а\д Марково-Рагозы, через р.Быковка на а\д Марково-Рагозы, через р.Писманка на а\д Нема-Смолино |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | 330,367 |  |
| Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Черезы-Архангельское в Немском муниципальном округе | Администрация Немского муниципального округа | Март 2023 года | Сентябрь 2023 года | Всего | 8175,406 | Проведено выполнение работ по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия с устранением деформаций и повреждений на автомобильной дороге Черезы-Архангельское в Немском муниципальном округе,1,257 км |
|  |  |  |  | областной бюджет | 8161,86 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | 13,546 |  |
| Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге ул.Кооперативная пгт.Нема в Немском муниципальном округе | Администрация Немского муниципального округа | Март 2023 года | Сентябрь 2023 года | Всего | 3781,302 | Проведено выполнение работ по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия с устранением деформаций и повреждений на автомобильной дороге по ул.Кооперативной в пгт.Нема, 0,585 км |
|  |  |  |  | областной бюджет | 3772,14 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | 9,162 |  |
| Разработка проекта по обустройству пешеходного перехода автомобильной дороги | Администрация Немского муниципального округа | Декабрь 2023 года | Декабрь 2023 года | Всего | 70,0 | Разработка проекта по обустройству пешеходного перехода автомобильной дороги по ул. Советская вблизи филиала КОГОБУ СШ с.Архангельское с.Ильинское в с. Ильинское Немского муниципального округа Кировской области, обустройству пешеходного перехода автомобильной дороги по ул. Советская вблизи МКДОУ детский сад "Колосок" с.Архангельское Немского муниципального округа Кировской области |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | 70,0 |  |
| Выполнение работ по восстановлению профиля с добавлением нового материала (ПГС) в Немском муниципальном округе д. Верхорубы | Администрация Немского муниципального округа | Декабрь 2023 года | Декабрь 2023 года | Всего | 238,24 | Проведены работы по восстановлению профиля с добавлением нового материала (ПГС) в Немском муниципальном округе д. Верхорубы |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) | 238,24 |  |
| Поставка автобуса | Администрация Немского муниципального округа |  |  | Всего | 5233,00 | Поставка автобуса для выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. |
|  |  |  |  | областной бюджет | 5233,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (бюджет района) |  |  |

Исполнитель

Ведущий специалист управления жизнеобеспечения

Е.И. Ковальногих