Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы Немского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Немского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа Кировской области от 30.11.2022 № 272. В 2022 году постановлением администрации Немского муниципального округа от 28.12.2022 №304 «О внесении изменений в муниципальную программу Немского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» внесены изменения на основании решения Думы Немского муниципального округа от 13.12.2022 № 13/157 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», постановлением администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области». Внесение изменений постановлениями администрацией Немского муниципального округа от 22.02.2023 №43, от 13.03.2023 №62, от 14.07.2023 №203, от 30.08.2023 №265, от 13.10.2023 №315, от 21.11.2023 №349, связано с внесением мероприятий муниципальной программы.

К факторам повлиявшим на ход реализации муниципальной программы можно отнести:

- погодные условия, в следствие которых отсутствовала необходимость выполнения части работ по контракту на содержание автодорог;

- сезонность работ, выполняемых за счет средств программы, а именно отсутствие возможности выполнения ремонтных работ в зимний период, а как следствие этого нецелесообразность проведения процедур по определению подрядчика если сроки исполнения контракта выпадают на зимний период.

- кассовое исполнение части работ в 2023 г.

Значимыми результатами реализации муниципальной программы к 2023 году являются выполнение показателей эффективности, а именно:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 166,731 км;

- ремонт и содержание улично-дорожной сети в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда;

- снижение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП до 0%.

- обеспечение количеством маршрутов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром района до 5 ед.

Приложение: отчетная информация о ходе реализации муниципальной программы на 8 листах.

Первый заместитель главы                                                         А.Н. Рогожников

Ведущий специалист

управления жизнеобеспечения                                                Е.И. Ковальногих