Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Немском районе Кировской области»

за 2022 год

Муниципальная программа Немского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Немском районе Кировской области» за 2021 год утверждена постановлением администрации Немского района Кировской области от 30.12.2022 № 144.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление жизнеобеспечения администрация Немского района.

Соисполнители муниципальной программы: управление образования и управление культуры, МУП «Лес».

Программой предусматривалось выполнение мероприятий в учреждениях бюджетной сферы в области теплоснабжения. Именно на теплоснабжение зданий соцкультбыта идут значительные затраты районного бюджета. Поэтому основными положительными факторами на выполнение мероприятий программы являются контроль над потреблением тепловой энергии и, в конечном итоге, снижение затрат.

Наиболее значимыми результатами реализации программы можно назвать: установка прибора учета тепловой энергии, промывка систем отопления зданий и ремонт аварийного участка теплотрассы.

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы представлена в отчете по Плану реализации программы за 2022 год (приложение 1).

Сведения о достигнутых целевых показателях эффективности реализации программы представлены в приложении 2.

Информация об использовании бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета представлена в приложении 3,5.

Изменения во вновь принятую программу в приложении 4.

Приложение 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района

на реализацию муниципальной программы

«Энергосбережение и развитие энергетической эффективности в Немском муниципальном округе» за 2022 год

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, муниципальной заказчик-координатор | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования, план на 31 января отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и развитие энергетической эффективности в Немском муниципальном округе» за 2022 год | всего | 630 | 388 | 388 |
| Отдельное мероприятие | Установка прибора учета тепловой энергии | Управление по социальным вопросам | 150 | 150 | 150 |
| Отдельное мероприятие | Промывка систем отопления | Управление по социальным вопросам | 200 | 140 | 140 |
| Отдельное мероприятие | Замена запорной арматуры на балансировочные краны для равномерного распределения теплоносителя по системе водяного отопления | Администрация округа, управление жизнеобеспечения | 180 | 0 | 0 |
| Отдельное мероприятие | Энергетическое обследование | Управление жизнеобеспечения | 100 | 98 | 98 |

Приложение 4

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2023

Наименование муниципальной программы – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Немском районе» за 2022 год.

1. Постановление администрации Немского муниципального округа № 92 от 24.04.02023 «О внесение изменений в муниципальную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Немском районе Кировской области».

Приложение 5

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

на реализацию муниципальной программы

«Энергосбережение и развитие энергетической эффективности в Немском районе» за 2022 год

(наименование муниципальной программы)

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Энергосбережение и развитие энергетической эффективности в Немском районе | всего | 1294 | 672,5 | 52 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 630 | 388 | 62 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 664 | 284,5 | 44 |

Приложение2

Сведения о достижении показателей эффективности

о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и развитие энергетической эффективности в Немском района Кировской области» на 2022 год

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Немском районе Кировской области" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) | кВт*ч/чел | 44,5 | 44,3 | 44,2 |  |
| 1.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений(в расчете на 1 метр² общей площади) | Гкал /м2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
| 1.3 | Удельный расход холодной воды на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека) | М2/чел | 0,63 | 0,60 | 0,76 | В д/с №4 «Радуга» и д/с «Сказка» произошло увеличение потребления. Расход потребления холодной воды начислялся по нормативу. |
| 1.4 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных бюджетными учреждениями учреждением | Ед. | 0 | 1 | 0 |  |

Первый заместитель

главы администрации

Немского округа                                                                     А.Н. Рогожников

Главный специалист

управления жизнеобеспечения						В.Д. Волков