**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы** «Развитие жилищного строительства» на 2022-2026 годы

(наименование муниципальной программы) за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники  финансового обеспечения | Финансирование  за 2022 год,  (период)  тыс. рублей | | Непосредственный  результат реализации  мероприятий муниципальной программы  (краткое описание)\* |
| начало  реализации  мероприятия | окончание  реализации  мероприятия | начало  реализации  мероприятия | окончание  реализации  мероприятия | план | факт  (кассовые  расходы) |
| Подготовка градостроительной документации  (Генеральный план и Правила землепользования и застройки Немского муниципального округа Кировской области) | Администрация муниципального округа | январь | декабрь | 05.04.2022 | По состоянию на 31.12.2023 мероприятие выполнено не в полном объеме | всего | 590,0 | 531,0 | Выполнены работы по 1-му и 2-му этапам муниципального контракта, разработаны проект генерального плана проект правил землепользования и застройки. Не выполнен в 2022 году 3-й этап - участие в согласовании и публичных слушаниях проектов генерального плана и правил землепользования и застройки. 13.02.2023 муниципальный контракт выполнен в полном объеме. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 531,0 | 472,0 |
| бюджет муниципального округа | 59,0 | 59,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

**Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 31.12.2022**

«Развитие жилищного строительства» на 2022-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия(%) | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Причина неисполнения мероприятия |
| Источник финансирования | План | Фактически освоенный  объем финансирования |
| 1 | Подготовка градостроительной документации (Генерального плана и Правил землепользования и застройки Немского муниципального округа | 90 | - областной бюджет  - местный бюджет | 531,0  59,0 | 472,0  59,0 | Неисполнение в срок подрядчиком ООО «ВЭСТ» условий муниципального контракта». ООО «ВЭСТ» начислены пени за просрочку исполнения обязательств муниципального контракта в размере 14 735 рублей, пени оплачены в полном объеме.  13.02.2023 муниципальный контракт выполнен в полном объеме. ООО «ВЭСТ» начислены пени за просрочку исполнения обязательств муниципального контракта в размере 826 рублей, пени оплачены в полном объеме. |

**Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие жилищного строительства» на 2022-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному \* | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | Муниципальная программа: «Развитие жилищного строительства» на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка градостроительной документации (Генерального плана и Правил землепользования и застройки Немского муниципального округа | шт | Не нормируется | 1 | 0 | Неисполнение в срок подрядчиком ООО «ВЭСТ» условий муниципального контракта». ООО «ВЭСТ» начислены пени за просрочку исполнения обязательств муниципального контракта в размере 14 735 рублей, пени оплачены в полном объеме.  13.02.2023 муниципальный контракт выполнен в полном объеме. ООО «ВЭСТ» начислены пени за просрочку исполнения обязательств муниципального контракта в размере 826 рублей, пени оплачены в полном объеме. |
| 1.2 | Общий годовой объем ввода жилья (тыс. кв. метров) | тыс. кв. м. | 0,7 | 0,7 | 1,3 |  |
| 1.3 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год кв. метров на человека | кв.м./чел | 0,113 | 0,113 | 0,2 |  |

ФИО исполнителя Злобин Алексей Евгеньевич

Телефон 2-12-40

Подпись исполнителя