Приложение №5

к концессионному соглашению

в отношении объекта теплоснабжения

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. №\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

По созданию Объекта теплоснабжения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения), расположенного на территории Немского муниципального округа Кировской области

Настоящее Задание сформировано на основании схемы теплоснабжения Немского муниципального округа Кировской области.

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей потребителя тепловой энергии в услугах по теплоснабжению необходимо проведение мероприятий по модернизации объектов коммунальной системы.

В целях повышения надежности и эффективности системы теплоснабжения Концессионер должен реализовать следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок завершения работ** | **Стоимость\* (руб. НДС - нет), тыс.руб.** |
| **1** | **Перевод твердотопливной котельной на природный газ (с. Ильинское)** | **2024 г.** | **5 287, 570** |
| ***1.1.*** | ***Строительство газопровода*** |  | ***982,000*** |
| ***1.2.*** | ***Переоборудование котельной*** |  | ***2 647,570*** |
| ***1.3.*** | ***Строительство ТС*** |  | ***1 658,000*** |

Основные требования к выполнению работ, строительным материалам, и технологическому оборудованию:

- работы по установке оборудования, строительству подводящего газопровода, строительству теплотрассы произвести в соответствии с проектной документацией, разработанной концессионером;

- при выполнении работ использовать только сертифицированные строительные материалы и технологическое оборудование, работу выполнить согласно действующим строительным нормам и правилам;

- после выполнения СМР передать Концеденту результат работ по акту приемки выполненных работ и исполнительную документацию на выполненные работы.

Перечень прочих мероприятий, реализуемых Концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности Концессионера и целевых показателей развития систем теплоснабжения на территории Немского муниципального округа Кировской области с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения, определяется на основании задания.

Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном законодательством порядке.

Мероприятия повышают уровень использования энергетических ресурсов, и будут выполнять следующие задачи:

- обеспечение надежности и эффективности поставки энергетических ресурсов потребителям за счет реконструкцииобъектов теплоснабжения;

- минимизация потерь энергетических ресурсов на стадиях их производства.