ПРОЕКТ

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- Немского муниципального округа Кировской области

- «Формирование современной городской среды»

- на 2025-2030 годы

- Паспорт муниципальной программы

- Немского муниципального округа Кировской области

- «Формирование современной городской среды» на 2025-2030 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Немского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | территориальное управление пгт. Нема; Ильинское территориальное управление; Немское сельское территориальное управление |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня благоустройства территории пгт. Нема |
| Задачи муниципальной программы | реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий пгт. Нема; реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий пгт. Нема; реализация мероприятий по устройству (модернизации) уличного освещения; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования пгт. Нема, а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - Количество благоустроенных общественных территорий, шт. - Увеличение доли благоустроенных общественных территорий, %. - Количество благоустроенных дворовых территорий, шт. - Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, %. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | на 2025-2030 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств составляет 11831,35 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет 8910,00 тыс. рублей, областной бюджет: 1330,70 тыс. рублей; местный бюджет: 1590,65 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 4529,75 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 2970,00 тыс. рублей, областной бюджет 650,30 тыс. руб., средства местного бюджета 909,45 тыс. руб; 2026 год – 4271,20 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 2970,00 тыс. рублей, областной бюджет 650,40 тыс. руб., средства местного бюджета 650,80 тыс. руб; 2027 год – 3030,40 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 2970,00 тыс. рублей, областной бюджет 30,00 тыс. руб., средства местного бюджета 30,40 тыс. руб; 2028 год – 0 тыс. руб.; 2029 год – 0 тыс. руб; 2030 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные мероприятия реализации муниципальной программы | По результатам 2030 года должны быть достигнуты следующие показатели: 1. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий пгт. Нема (%) – 50. 2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества требующих благоустройства дворовых территорий (%) – 40. |

- 1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории муниципального образования Немский муниципальный округ, в административном центре пгт. Нема, расположены 11 дворовых территорий, 6 общественных территорий, 1 место отдыха у воды, подлежащие благоустройству.

Текущее состояние общественных пространств и дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан. Не ухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых и спортивных площадок, зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

На территории пгт. Нема имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1)	благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

ремонт тротуаров;

обеспечение освещения территорий общего пользования;

установку скамеек;

установку урн для мусора;

озеленение территорий общего пользования;

иные виды работ.

2)	благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовых территорий;

иные виды работ

Исполнение мероприятий Муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства муниципального образования. Обустроятся парки и скверы, общественные пространства, набережные и другие объекты, а также современные малые архитектурные формы, будут приведены в надлежащее состояние. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения.

- 2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

устройство пешеходных дорожек,

освещение территорий;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

оформление цветников;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для обеспечения благоустройства дворовых территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

ремонт дворовых проездов, тротуаров;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн для мусора.

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий.

Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий пгт. Нема Немского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1)	реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий пгт. Нема;

2)	реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий пгт. Нема;

3) реализация мероприятий по устройству (модернизации) уличного освещения;

4)	повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования пгт. Нема, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация мероприятий Муниципальной программы основана на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых показателей, установленных в Муниципальной программе.

Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Финансирование Муниципальной программы запланировано за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Срок реализации мероприятий муниципальной программы: 2025-2030 годы.

Заключение муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии на формирование современной городской среды – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по  благоустройству общественных территорий, не позднее 1 апреля года предоставления субсидии на формирование современной городской среды - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по  благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения  повторного  конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе  мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в Муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы отражены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

3.	Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

- В рамках настоящей Муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

Перечень основных мероприятий муниципальной программы отражен в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается. По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории. Перечень основных мероприятий программы для последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

4.	Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

В целях организации процесса комплексного благоустройства, по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства в пгт. Нема, в том числе, оценки состояния дворовых территорий, общественных территорий, составлены итоговые документы, содержащие инвентаризационные данные о территориях и расположенных на них элементах, - паспорта благоустройства дворовых и общественных территорий.

В соответствии с пунктом 14 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, в Немском муниципальном округе проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории муниципального образования. В целях организации процесса комплексного благоустройства, по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства в муниципального округа, в том числе, оценки состояния дворовых территорий, общественных территорий, составлены итоговые документы, содержащие инвентаризационные данные о территориях и расположенных на них элементах, - паспорта благоустройства дворовых и общественных территорий.

Определение видов работ по содержанию прилегающих территорий пгт. Нема предусмотрены Правилами благоустройства территории муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области, утвержденными решением Думы Немского муниципального округа Кировской области от 23.08.2022 № 10/135.

В приложении № 6 к Муниципальной программе указаны:

-Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период.

-Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

-Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ).

Администрация Немского муниципального округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом Немского муниципального округа при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией Кировской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» (далее – межведомственная комиссия) в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в Муниципальную программу указан в приложении № 4 к Муниципальной программе.

В благоустройстве дворовых территорий предусмотрено финансовое и трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, отображено в приложение № 5 к Муниципальной программе.

Трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий заключается в проведении  ежегодных весенних месячников по уборке, озеленению города, общегородских субботников, проведению ежегодных зимних и летних смотров-конкурсов по благоустройству.

Для выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий могут привлекаться студенческие строительные отряды, добровольцы (волонтеры), которые могут выполнять работы по демонтажу и  установке малых архитектурных форм (скамеек, урн), вазонов, благоустройству цветников, доставке строительных материалов от места разгрузки к месту проведения работ, посадке рассады цветов, саженцев деревьев, фотофиксации объектов благоустройства и иные работы, не требующие специальной квалификации,. Привлечение студенческих строительных отрядов может осуществляться как подрядной организацией, так и органом местного самоуправления.

Муниципальная программа предусматривает мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы, по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет средств субсидии из бюджета Кировской области. В случае проведения работ по образованию (уточнению) границ земельных участков под многоквартирными домами, данные мероприятия проводятся за счет средств местного бюджета.

Ориентировочная нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ приведена в приложении № 7 к Муниципальной программе.

В рамках Муниципальной программы могут выполняться мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также мероприятия по цифровой трансформации городской среды.

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будут обусловлены изменениями: федерального, регионального законодательства, органов местного самоуправления, принятыми управленческими решениями.

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе муниципальных программ | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия нормативного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Немского муниципального округа | О внесении изменений в Муниципальную программу | Администрация Немского муниципального округа | По мере необходимости |

5.	Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Общий  объем  финансирования  составит 11831,35 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 8910,0 тысяч рублей;

средства областного бюджета – 1330,70 тыс. рублей;

средства местных бюджета – 1590,65 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в разрезе по годам приведены в приложении № 3.

Приложение № 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на 2025-2030 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Источник финансировония | Объем финансирования, тыс. руб. | Основные направления реализации, ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство «Аллеи Славы» в парке Победы пгт. Нема | Территориальное управление пгт. Нема | 16.06.2025 | 29.08.2025 | Всего | 3030,40 | Устройство покрытия территории, установка светильников, устройство ограждения | - количество благоустроенных общественных территорий пгт. Нема; - площадь благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджеты | 2970,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 30,40 |  |  |
| 2 | Осуществления строительного контроля | Территориальное управление пгт. Нема | 16.06.2025 | 29.08.2025 | Всего | 60,00 | Осуществления строительного контроля за выполнением мероприятий по благоустройству |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 60,00 |  |  |
| 3 | Устройство уличного освещения по ул. Кооперативная в пгт. Нема | Территориальное управление пгт. Нема | 16.06.2025 | 29.08.2025 | Всего | 1439,35 | Устройство наружного освещения | - реализация мероприятий по устройству (модернизации) уличного освещения |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 620,30 |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 819,05 |  |  |
| 4 | Устройство уличного в сельских населенных пунктах Немского сельского территориального управления | Немское сельское территориальное управление | 15.06.2026 | 28.08.2026 | Всего | 1240,80 | Устройство наружного освещения | - реализация мероприятий по устройству (модернизации) уличного освещения |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 620,40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 620,40 |  |  |
| 5 | Мероприятие определяется по результатам онлайн-голосования | пгт. Нема | 15.06.2026 | 28.08.2026 | Всего | 3030,40 | Устройство покрытия территории, установка светильников, устройство ограждения, установок скамеек, урн | - количество благоустроенных общественных территорий пгт. Нема; - площадь благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджеты | 2970,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 30,40 |  |  |
| 6 | Мероприятие определяется по результатам онлайн-голосования | пгт. Нема | 15.06.2027 | 28.08.2027 | Всего | 3030,40 | Устройство покрытия территории, установка светильников, устройство ограждения, установок скамеек, урн | - количество благоустроенных общественных территорий пгт. Нема; - площадь благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджеты | 2970,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 30,40 |  |  |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности реализации Муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, требующих благоустройства | % | 17 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества требующих благоустройства дворовых территорий | % | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |

Приложение № 3

к Муниципальной программе

Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета муниципального округа

| Статус | Наименование муниципальной программы. отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды | всего | 4529,75 | 4271,20 | 3030,40 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальное управление пгт. Нема | 4529,75 | 3030,40 | 3030,40 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ильинское территориальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Немское сельское территориальное управление | 0 | 1240,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Благоустройство «Аллеи Славы» в парке Победы пгт. Нема | территориальное управление пгт. Нема | 3030,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Осуществления строительного контроля | территориальное управление пгт. Нема | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Устройство уличного освещения по ул. Кооперативная в пгт. Нема | территориальное управление пгт. Нема | 1439,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Устройство уличного в сельских населенных пунктах Немского сельского территориального управления | Немское сельское территориальное управление | 0 | 1240,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Мероприятие определяется по результатам онлайн-голосования | пгт. Нема | 0 | 3030,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Мероприятие определяется по результатам онлайн-голосования | пгт. Нема | 0 | 0 | 3030,40 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к Муниципальной программе

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2025-2030 годы

1.	Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в Муниципальную программу (далее – Порядок).

2.	Для целей Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3.	Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4.	В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде: изображение дворовой территории, выполненной в произвольном масштабе с указанием границ благоустраиваемой территории. Возможно выполнение ситуационного плана с использованием карт из интернет-ресурсов, таких как Яндекс Карты, Google Карты и т.п. с отображением текстового описания проекта благоустройства дворовой согласно требованиям Методических рекомендаций по разработке дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области», утвержденных распоряжением министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.05.2020 № 54.

5.	Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

разработка дизайн-проекта;

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

6.	Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию Немского муниципального округа согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

Для урегулирования замечаний, администрация Немского муниципального округа передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

7.	Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение № 5

к Муниципальной программе

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области

1. Общие положения

  - Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области в рамках исполнения мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий;

в) финансовое участие – финансирование выполнения работ из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере 15 процентов от общей стоимости работ из минимального перечня и в размере 20 процентов от общей стоимости работ из дополнительного перечня;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Немского муниципального округа в целях рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией Программы.

- Порядок и форма участия (трудовое и финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

  - Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и финансового участия.

  - Организация трудового и финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

  - Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Немского муниципального округа.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Немского муниципального округа не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении благоустройства с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения отчету представляются фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Немского муниципального округа не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

- Условия аккумулирования и расходования средств

3.1.	Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области.

3.2.	После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, администрация Немского муниципального округа заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и устанавливается исходя из процента софинансирования выполнения работ по минимальному и дополнительному перечням.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3	Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения. В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в указанный срок, заявка на благоустройство дворовой территории такого многоквартирного дома выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

  - Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области с момента их зачисления на лицевой счет.

  - На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации Немского муниципального округа как главного распорядителя бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

  - Администрация Немского муниципального округа осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - Администрация Немского муниципального округа обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Немского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовых территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Немского муниципального округа ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

  - Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Немского муниципального округа на финансирование минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

3.10.	Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется финансовым управлением Администрации Немского муниципального округа в соответствии с бюджетным законодательством.

__________

Приложение № 6

к Муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах

| № п/п | Год реализации мероприятия по благоустройству | Наименование общественной территории | Местонахождение общественной территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025 | Аллея Славы | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема, ул. Мира |
| 2 | 2026 | Определяется по результатам голосования | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема |
| 3 | 2027 | Определяется по результатам голосования | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема |
| 4 | 2028 | Определяется по результатам голосования | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема |
| 5 | 2029 | Определяется по результатам голосования | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема |
| 6 | 2030 | Определяется по результатам голосования | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

| N п/п | Наименование общественной территории | Местонахождение общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Летний сад | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема, ул. Советская |
| 2 | Сквер у Созвездия | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема, ул. Советская |
| 3 | Парк Победы | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема, ул. Советская |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

в 2025 – 2030 годах

(очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ)

| N п/п | Местонахождение дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема, по результатам поступления заявок |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов,

нуждающихся в благоустройстве

| N п/п | Местонахождение дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема, ул. Советская, 34 |
| 2 | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема, ул. Мира, 30 |
| 3 | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема, ул. Советская, 70 |
| 4 | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема, ул. Новая, 12 |
| 5 | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема, ул. Новая, 24 |
| 6 | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема, ул. Новая, 26 |
| 7 | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема, ул. Новая, 20 |
| 8 | Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема, ул. Мира, 29 |

Приложение № 7

к Муниципальной программе

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ

(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ

Минимальный перечень:

| Вид работ | Единица измерения | Единичные расценки (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Цветочница-вазон 1200*400*400 | 1 шт. | 1000,00 |
| Светильник уличный | 1 шт. | 800,00 |
| Информационный стенд | 1 шт. | 5000,00 |
| Урна Практик | 1 шт. | 1750,00 |
| Обустройство тротуарной плитки | м2 | 3960,00 |

__________